|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Respuesta: En líneas generales hemos cumplido con lo planificado en la Carta Gantt para esta segunda fase. Las actividades del modelo arquitectónico —el Documento de Arquitectura (DAS) con las vistas 4+1, el diccionario de datos, el modelo de proceso de negocio y las matrices de riesgo, RACI y control de cambios— se entregaron dentro de los sprints definidos. Lo que más facilitó el avance fue tener cerrada la Fase 1 (ERS, casos de uso y modelo de datos), porque la arquitectura se apoyó directamente en esos requisitos. La principal dificultad fue el tiempo que tomó elaborar y mantener coherentes los diagramas (clases, secuencias, componentes y despliegue) con el código que ya estábamos construyendo, lo que en algunos puntos nos obligó a volver atrás y corregir.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Respuesta: Las dificultades las hemos enfrentado dividiendo el trabajo por módulo y revisando en conjunto. Cuando detectamos que un diagrama no reflejaba exactamente lo implementado, acordamos tomar siempre el código como fuente de verdad y actualizar el documento, en lugar de dejar ambos desalineados. Para los temas más técnicos —como el tratamiento de los datos biométricos y las Leyes 19.628 y 21.719—. De aquí en adelante planeo reservar tiempo específico para validar que el DAS y el código coincidan antes de cada entrega.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Respuesta: Evalúo mi trabajo de forma positiva: cumplí con las tareas que me correspondieron dentro del plazo y aporté a la documentación de la arquitectura. Destaco mi participación en la elaboración de los diagramas y en la revisión de la coherencia entre las vistas del DAS. Como mejora, reconozco que debo documentar a medida que avanzo y no dejar partes para el final, y comunicar antes al grupo cuando una tarea se complica, para poder redistribuir a tiempo.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Respuesta: Me queda la inquietud sobre cómo abordar la fase de construcción y pruebas que viene, en especial cómo validar la integración entre los cuatro microservicios sin un API Gateway central: que la asistencia marcada por reconocimiento facial llegue correctamente al módulo de asistencia y al de reportes. La pregunta que le haría al docente es: ¿qué nivel de pruebas espera para esta etapa —bastan las pruebas unitarias e integración manuales, o conviene incorporar pruebas automatizadas— y cómo recomienda evidenciar esos resultados en el informe?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Respuesta: Por ahora consideramos que la distribución de actividades está equilibrada y no requiere una redistribución mayor. Cada integrante tiene un foco claro: jefatura y diseño, documentación, base de datos y desarrollo de los microservicios. Para la siguiente etapa sí vemos necesario asignar de forma explícita la tarea de cerrar las brechas entre la documentación y el código —verificar que cada tabla y caso de uso del DAS tenga su correlato implementado—, que hasta ahora no estaba asignada a nadie en particular.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Respuesta: El trabajo en grupo ha sido bueno y coordinado. Destacamos la buena comunicación, que todos cumplen con lo comprometido y que las decisiones importantes —como la arquitectura de microservicios o el reconocimiento facial del lado del cliente— se tomaron en conjunto. Como aspecto a mejorar, debemos ordenar mejor el control de versiones de los documentos para no trabajar sobre archivos desactualizados y mantener una única versión vigente de cada entregable.